***PRESUPUESTO DESARROLLO WEB***

29/5/2022

**NOMBRE DE CLIENTE:** María Paz Chiodi

**VALIDO HASTA:** 25 días hábiles

***OBJETIVO***

Desarrollo de un sitio web de 5 páginas de forma responsiva de servicio de stud de un bulldog Ingles, incluyéndose el contenido provisto por el cliente, teniendo en consideración que para el proyecto se subirá al hosting con el dominio acordado.

***NOMBRE DEL PROYECTO:*** BULLDOG INGLES STUD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cantidad** | **Tiempo (días)** | **Precio (ars)** | **Precio (usd)** |
| **FASE DE DISEÑO** |  |  |  |  |
| . Servicio de stud de perro bulldog inglés para usuarios de internet (wireframe)  . Estética del diseño estándar con colores, fotos y logos | 2 | 2 | 6000 | 30 |
| **FASE DE DESARROLLO** |  |  |  |  |
| Maquetación del sitio web con HTML, CSS, JS (por pagina | 5 | 15 | 15000 | 75 |
| Adaptación de contenido del sitio web | 5 | 10 | 10000 | 50 |
| **FASE DE PRODUCCION** |  |  |  |  |
| Subida al Hosting y enlace al dominio del cliente | 2 | 3 | 2000 | 10 |
| SEO | 1 | 1 | 2000 | 10 |
| REVISION Y PRUEBAS | 1 | 7 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  | IVA (21%) | 35000 | 175 |
|  |  | TOTAL | 7350 |  |
|  |  |  | 42350 | 175 |

29/5/2022

***ADICIONALES***

|  |  |
| --- | --- |
| Creación de redes sociales | Incluido |
| Creación de imágenes del sitio | Incluido |
| Mantenimiento mensual | 1000 |
| Dominio (donweb) | Incluido |
| Hosting (hostinger) | Incluido |
| otro | - |

***ACLARACIONES O TERMINOS Y CONDICIONES***

Mantenimiento: actualización, corrección, mejora del sitio

Formas de pago: Efectivo, transferencia, ect

Cronograma: 31 días hábiles

Contrato o Modalidad: se realizará el pago del 50% del total presupuestado antes de iniciar con lo acordado y de recibir toda la información detallada (imágenes, texto, logos, combinación de colores, material extra, ect). El 30% restante al subirse a un servidor de pruebas para la aprobación final del cliente y el otro 20% fina se abonará luego de subir el proyecto al hosting del cliente y probar su correcto funcionamiento Se remite credenciales del hosting y dominio a los fines de configurar con el sitio.

Soporte técnico y errores: el tiempo de soporte técnico y resolución de errores es de 7 días de corridos a partir de la fecha de subida al servidor de producción/hosting del cliente. Luego de ese tiempo se deberá evaluar y se presupuestará lo requerido y necesario (salvo contrato de servicio de mantenimiento mensual).

Aclaraciones finales: No se comenzará el desarrollo de ninguna etapa sin los detalles previamente descriptos en cada sección. Cualquier cambio no expresado en este documento debe analizarse y en caso necesario re presupuestarse.

Atte Emmanuel Gastón Fuentes Podestá dni 31.359.298

Firma:

Firma cliente: